附件1

钦州市基层医疗卫生机构能力

建设行动计划项目投资计划汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目数 | 项目资金（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资金 合计 | 中央 | 自治区 | 县区等其他资金 |  |
|  | 总 计 | 80 | 68560 | 14448 | 16969 | 37143 |  |
| 一 | 乡镇卫生院 | 62 | 14845 | 1368 | 7216 | 6261 |  |
| （一） | 普通中心卫生院业务用房 | 14 | 5715 | 988 | 2262 | 2465 |  |
| （二） | 普通中心卫生院设备购置 | 10 | 255 | 0 | 236 | 19 |  |
| （三） | 其他乡镇卫生院业务用房 | 22 | 8365 | 380 | 4270 | 3715 |  |
| （四） | 其他乡镇卫生院设备购置 | 16 | 510 | 0 | 448 | 62 |  |
| 二 | 县级综合医院 | 1 | 5000 | 4000 | 800 | 200 |  |
| 三 | 县级中医医院 | 1 | 21177 | 5000 | 1000 | 15177 |  |
| 四 | 县级妇幼保健院 | 4 | 15423 | 2400 | 1680 | 11343 |  |
| （一） | 县级妇幼保健院业务用房 | 2 | 14223 | 2400 | 480 | 11343 |  |
| （二） | 县级妇幼保健院设备购置 | 2 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  |
| 五 | 县级疾病预防控制中心 | 5 | 4115 | 1680 | 593 | 1842 |  |
| （一） | 县级疾病预防控制中心业务用房 | 3 | 3810 | 1680 | 288 | 1842 |  |
| （二） | 县级疾病预防控制中心设备购置 | 2 | 305 | 0 | 305 | 0 |  |
| 六 | 县级精神病专科医院 | 2 | 7000 | 0 | 4800 | 2200 |  |
| 七 | 县级卫生监督机构设备购置 | 5 | 1000 | 0 | 880 | 120 |  |

附件2

2016年钦州市基层医疗卫生机构能力建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工年限 | 建设规模（平方米） | 各级资金投入测算（万元） |  |  |  | 前期工作 完成情况 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 | 县区等其他资金 |  |  |  |
|  | 合计（2项） |  |  | 5900 | 1200 | 600 | 120 | 480 |  |  |  |
| 一 | 乡镇卫生院（2项） |  |  | 5900 | 1200 | 600 | 120 | 480 |  |  |  |
| （一） | 普通中心卫生院业务用房（2项） | 建设2个乡镇卫生院业务用房 |  | 5900 | 1200 | 600 | 120 | 480 |  |  |  |
| 1 | 钦北区小董镇中心卫生院 | 业务用房 | 2016年 | 2900 | 600 | 300 | 60 | 240 |  | 钦北区人民政府 | 2016年已下达项目 |
| 2 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 业务用房 | 2016年 | 3000 | 600 | 300 | 60 | 240 |  | 钦北区人民政府 | 2016年已下达项目 |
| （二） | 普通中心卫生院设备购置（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| （三） | 其他乡镇卫生院业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| （四） | 其他乡镇卫生院设备购置（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 二 | 县级综合医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 三 | 县级中医医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 四 | 县级妇幼保健院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

附件3

2017年钦州市基层医疗卫生机构能力建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工 年限 | 建设规模 （平方米） | 各级资金投入测算（万元） |  |  |  | 前期工作 完成情况 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 | 县区等其他资金 |  |  |
|  | 合计（47项） |  |  | 122647 | 45970 | 9848 | 6402 | 29720 |  |  |
| 一 | 乡镇卫生院 （38项） |  |  | 11050 | 3455 | 768 | 1929 | 758 |  |  |
| （一） | 普通中心卫生院业务用房 （4项） | 建设4个乡镇卫生院业务用房 | 2017年 | 3950 | 935 | 388 | 342 | 205 |  |  |
| 1 | 灵山县沙坪镇中心卫生院 | 扩建住院部1700平方米，公共卫生部200平方米 | 2017年 | 1900 | 475 | 300 | 60 | 115 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 浦北县六硍镇中心卫生院 | 新建门诊部300平方米，住院部400平方米，公共卫生部300平方米 | 2017年 | 1000 | 250 |  | 200 | 50 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 3 | 浦北县北通中心卫生院 | 新建住院部450平方米 | 2017年 | 450 | 110 | 88 | 18 | 4 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 4 | 钦州港犀牛脚镇中心卫生院 | 改建住院部600平方米 | 2017年 | 600 | 100 |  | 64 | 36 | 立项 | 钦州港区管委 |
| （二） | 普通中心卫生院设备购置（10项） | 为10个乡镇卫生院购置DR、彩超、急救车等设备 |  | 0 | 255 | 0 | 236 | 19 |  |  |
| 1 | 灵山县太平镇中心卫生院 | 购置彩超1台 | 2017年 |  | 60 |  | 60 |  | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 灵山县陆屋镇中心卫生院分院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 浦北县六硍镇中心卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 4 | 浦北县小江镇中心卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 5 | 浦北县北通中心卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 6 | 浦北县张黄镇中心卫生院 | 购置DR 1台 | 2017年 |  | 60 |  | 60 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 7 | 钦南区那丽镇中心卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 8 | 2 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 8 | 钦北区小董镇中心卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 8 | 2 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 9 | 钦北区大直镇中心卫生院 | 购置DR 1台 | 2017年 |  | 60 |  | 48 | 12 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 10 | 钦北区那蒙镇中心卫生院 | 购置全自动血球计数仪 1台 | 2017年 |  | 15 |  | 12 | 3 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| （三） | 其他乡镇卫生院业务用房（8项） | 建设8个乡镇卫生院业务用房 | 2017年 | 7100 | 1755 | 380 | 903 | 472 | 立项 | 钦州市人民政府 |
| 1 | 浦北县龙门镇卫生院 | 新建住院部1000平方米 | 2017年 | 1000 | 250 |  | 200 | 50 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 2 | 钦南区那思镇卫生院 | 新建住院部400平方米 | 2017年 | 400 | 100 | 80 | 16 | 4 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 3 | 钦北区贵台镇卫生院 | 扩建住院部200平方米，公共卫生部200平方米 | 2017年 | 400 | 100 | 80 | 16 | 4 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 4 | 钦北区大垌镇卫生院 | 扩建门诊200平方米，住院部1180平方米，公共卫生部320平方米 | 2017年 | 1700 | 425 |  | 240 | 185 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 5 | 钦北区青塘镇卫生院 | 扩建门诊部100平方米，住院部600平方米，公共卫生部300平方米 | 2017年 | 1000 | 250 |  | 160 | 90 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 6 | 钦北区长滩镇卫生院 | 扩建住院部800平方米 | 2017年 | 1100 | 275 | 220 | 44 | 11 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 7 | 钦州港东场镇卫生院 | 扩建住院部800平方米，改建公共卫生部200平方米 | 2017年 | 1000 | 230 |  | 147 | 83 | 立项 | 钦州港区管委 |
| 8 | 钦州港龙门港镇卫生院 | 扩建公共卫生部500平方米 | 2017年 | 500 | 125 |  | 80 | 45 | 立项 | 钦州港区管委 |
| （四） | 其他乡镇卫生院设备购置（16项） | 为16个乡镇卫生院购置DR、彩超、急救车等设备 |  | 0 | 510 | 0 | 448 | 62 |  |  |
| 1 | 灵山县灵城镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 灵山县新圩镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 浦北县福旺镇卫生院 | 购置DR 1台 | 2017年 |  | 60 |  | 60 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 4 | 浦北县龙门镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 5 | 浦北县平睦镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 6 | 浦北县安石镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 7 | 浦北县官垌镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 8 | 浦北县石埇镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 9 | 钦南区沙埠镇卫生院 | 购置DR 1台，彩超1台，全自动生化分析仪1台，全自动血球计数仪1台，急救车1台 | 2017年 |  | 160 |  | 128 | 32 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 10 | 钦南区康熙岭镇卫生院 | 购置全自动生化分析仪1台，全自动血球计数仪1台 | 2017年 |  | 30 |  | 24 | 6 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 11 | 钦南区大番坡镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 8 | 2 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 12 | 钦南区那思镇卫生院 | 购置全自动血球计数仪1台，急救车 1台 | 2017年 |  | 25 |  | 20 | 5 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 13 | 钦南区丽光卫生院 | 购置DR 1台 | 2017年 |  | 60 |  | 48 | 12 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 14 | 钦北区贵台镇卫生院 | 购置全自动血球计数仪1台，急救车 1台 | 2017年 |  | 25 |  | 20 | 5 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 15 | 钦州港东场镇卫生院 | 购置急救车1台 | 2017年 |  | 10 |  | 10 |  | 立项 | 钦州港区管委 |
| 16 | 钦州港龙门港镇卫生院 | 购置DR 1台 | 2017年 |  | 60 |  | 60 |  | 立项 | 钦州港区管委 |
| 二 | 县级综合医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 县级中医医院（1项） |  |  | 62286 | 21177 | 5000 | 1000 | 15177 |  |  |
| 1 | 钦州灵山县中医医院扩建（一期）项目 | 业务用房 | 2017年-2019年 | 62286 | 21177 | 5000 | 1000 | 15177 | 已开工，现进行基础建设 | 灵山县人民政府 |
| 四 | 县级妇幼保健院（2项） |  |  | 33461 | 14223 | 2400 | 480 | 11343 |  |  |
| （一） | 县级妇幼保健院业务用房 （2项） |  |  | 33461 | 14223 | 2400 | 480 | 11343 |  |  |
| 1 | 钦州市灵山县妇幼保健院 | 业务用房 | 2017年-2019年 | 23250 | 8140 | 1200 | 240 | 6700 | 可研批复 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 钦州市浦北县妇幼保健院 | 业务用房 | 2017年-2019年 | 10211 | 6083 | 1200 | 240 | 4643 | 可研批复 | 浦北县人民政府 |
| （二） | 县级妇幼保健院设备购置 （0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 五 | 县级疾病预防控制中心（5项） |  |  | 12850 | 4115 | 1680 | 593 | 1842 |  |  |
| （一） | 县级疾病预防控制中心业务用房（3项） |  |  | 12850 | 3810 | 1680 | 288 | 1842 |  |  |
| 1 | 钦州市浦北县疾病预防控制中心检测综合大楼 | 新建检测综合楼、实验用房总建筑3500m㎡（其中业务用房659㎡，实验用房2841㎡） | 2017年-2019年 | 3500 | 1610 | 600 | 120 | 890 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 2 | 钦州市灵山县疾病预防控制中心 | 建设面积：25798平方米 | 2017年-2019年 | 6750 | 1600 | 600 | 120 | 880 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 钦州市钦北区疾病预防控制中心实验楼建设项目 | 实验楼2600平方米 | 2017年-2019年 | 2600 | 600 | 480 | 48 | 72 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| （二） | 县级疾病预防控制中心设备购置（2项） |  |  | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 |  |  |
| 1 | 钦州市浦北县疾病预防控制中心特殊运输车辆达标建设及实验室设备购置 | 基本能力设备配置，达到《疫苗流通和接种管理条例》、《生物安全管理条例》的要求，确保疫苗运输安全 | 2017年 |  | 155 |  | 155 | 0 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 2 | 钦州市灵山县疾控中心实验室检测设备及实验室设备 购置 | 基本能力设备配置，达到《疫苗流通和接种管理条例》、《生物安全管理条例》的要求，确保疫苗运输安全 | 2017年 |  | 150 |  | 150 | 0 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 六 | 县级精神病专科医院（1项） |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 2400 | 600 |  |  |
| 1 | 钦州市灵山县精神病医院住院楼续建项目 | 业务用房建筑面积3000平方米 | 2017年-2019年 | 3000 | 3000 |  | 2400 | 600 | 立项 | 灵山县人民政府 |

注：2017年自治区补助中央预算内投资项目的资金1408万元将于2018年拨付。

附件4

2018年钦州市基层医疗卫生机构能力建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工 年限 | 建设规模（平方米） | 各级资金投入测算（万元） |  |  |  | 前期工作完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 | 县（区）等其他 资金 |  |  |
|  | 合计（29项） |  |  | 57440 | 16790 | 4000 | 7447 | 5343 |  |  |
| 一 | 乡镇卫生院（22项） |  |  | 40840 | 10190 | 0 | 5167 | 5023 |  |  |
| （一） | 普通中心卫生院业务用房（8项） | 建设8个乡镇卫生院业务用房 | 2018年 | 14350 | 3580 | 0 | 1800 | 1780 |  |  |
| 1 | 灵山县陆屋镇中心卫生院 | 新建门诊部600平方米，住院部2000平方米 | 2018年 | 2600 | 650 |  | 300 | 350 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 灵山县武利镇中心卫生院 | 扩建住院部1600平方米 | 2018年 | 1600 | 400 |  | 300 | 100 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 钦南区黄屋屯镇中心卫生院 | 新建公共卫生部400平方米 | 2018年 | 400 | 100 |  | 64 | 36 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 4 | 钦南区久隆镇中心卫生院 | 新建门诊390平方米，住院部2210平方米，扩建公共卫生部200平方米 | 2018年 | 2800 | 700 |  | 240 | 460 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 5 | 钦北区小董镇中心卫生院 | 扩建住院部1100平方米 | 2018年 | 1100 | 275 |  | 176 | 99 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 6 | 钦北区大寺镇中心卫生院 | 扩建住院部2250平方米，公共卫生部100平方米 | 2018年 | 2350 | 580 |  | 240 | 340 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 7 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 扩建门诊部600平方米，住院部1200平方米，公共卫生部200平方米 | 2018年 | 2000 | 500 |  | 240 | 260 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 8 | 钦北区那蒙镇中心卫生院 | 扩建住院部1500平方米 | 2018年 | 1500 | 375 |  | 240 | 135 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| （二） | 其他乡镇卫生院业务用房（14项） | 建设14个乡镇卫生院业务用房 | 2018年 | 26490 | 6610 | 0 | 3367 | 3243 |  |  |
| 1 | 灵山县佛子镇卫生院 | 扩建住院部1100平方米 | 2018年 | 1100 | 275 |  | 220 | 55 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 灵山县丰塘镇卫生院 | 扩建门诊部100平方米，住院部1100平方米，公共卫生部200平方米 | 2018年 | 1400 | 350 |  | 280 | 70 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 灵山县平南镇卫生院 | 扩建门诊部90平方米，公共卫生部100平方米，新建住院部1600平方米 | 2018年 | 1790 | 450 |  | 300 | 150 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 4 | 灵山县烟墩镇卫生院 | 扩建住院部3100平方米 | 2018年 | 3100 | 775 |  | 300 | 475 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 5 | 灵山县那隆镇卫生院 | 扩建住院部2000平方米 | 2018年 | 2000 | 500 |  | 300 | 200 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 6 | 灵山县三隆镇卫生院 | 扩建住院部3150平方米 | 2018年 | 3150 | 780 |  | 300 | 480 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 7 | 灵山县旧州镇卫生院 | 新建门诊部100平方米，住院部2800平方米 | 2018年 | 2900 | 725 |  | 300 | 425 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 8 | 浦北县乐民镇卫生院 | 新建住院部500平方米 | 2018年 | 500 | 125 |  | 100 | 25 | 立项 | 浦北县人民政府 |
| 9 | 钦南区沙埠镇卫生院 | 新建门诊部200平方米，住院部1200平方米，公共卫生部200平方米 | 2018年 | 1600 | 400 |  | 240 | 160 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 10 | 钦南区康熙岭镇卫生院 | 扩建住院部2000平方米，公共卫生部300平方米 | 2018年 | 2300 | 575 |  | 240 | 335 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 11 | 钦南区尖山镇卫生院 | 扩建住院部900平方米，门诊部200平方米，公共卫生部250平方米 | 2018年 | 1350 | 330 |  | 211 | 119 | 立项 | 钦南区人民政府 |
| 12 | 钦北区板城镇卫生院 | 扩建门诊部220平方米，住院部1950平方米，公共卫生部330平方米 | 2018年 | 2500 | 625 |  | 240 | 385 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 13 | 钦北区板城镇那香卫生院 | 扩建住院部300平方米，公共卫生部300平方米 | 2018年 | 600 | 150 |  | 96 | 54 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 14 | 钦北区新棠镇卫生院 | 扩建住院部1900平方米，公共卫生部300平方米 | 2018年 | 2200 | 550 |  | 240 | 310 | 立项 | 钦北区人民政府 |
| 二 | 县级综合医院（1项） |  |  | 16600 | 5000 | 4000 | 800 | 200 |  |  |
| 1 | 钦州市灵山县红十字会医院 | 主要建设住院、门诊、医技、老年陪护中心大楼各一幢。其中本次申请项目为住院大楼16600平方米 | 2018年-2019年 | 16600 | 5000 | 4000 | 800 | 200 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 三 | 县级中医医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 四 | 县级妇幼保健院 （1项） |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| （一） | 县级妇幼保健院业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （二） | 县级妇幼保健院设备购置（1项） |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| 1 | 钦州市灵山县妇幼保健院 | 高危孕产妇、新生儿急救转运车（含车载设备）、产儿科急救设备 | 2018年 |  | 600 |  | 600 | 0 | 立项 | 灵山县人民政府 |
| 五 | 县级疾病预防控制中心业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六 | 县级精神病专科医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 七 | 县（区）级卫生监督机构设备购置（5项） |  |  | 0 | 1000 | 0 | 880 | 120 |  |  |
| 1 | 钦州市灵山县卫生监督所 | 配备执法全过程记录仪、执法快检设备实验室标准化设备等 | 2018年 |  | 200 |  | 200 | 0 |  | 灵山县人民政府 |
| 2 | 钦州市浦北县卫生监督所 | 配备执法全过程记录仪、执法快检设备实验室标准化设备等 | 2018年 |  | 200 |  | 200 | 0 |  | 浦北县人民政府 |
| 3 | 钦州市钦南区卫生监督所 | 配备执法全过程记录仪、执法快检设备实验室标准化设备等 | 2018年 |  | 200 |  | 160 | 40 |  | 钦南区人民政府 |
| 4 | 钦州市钦北区卫生监督所 | 配备执法全过程记录仪、执法快检设备实验室标准化设备等 | 2018年 |  | 200 |  | 160 | 40 |  | 钦北区人民政府 |
| 5 | 钦州市钦州港区卫生监督所 | 配备执法全过程记录仪、执法快检设备实验室标准化设备等 | 2018年 |  | 200 |  | 160 | 40 |  | 钦州港区管委 |

注：2018年自治区补助中央预算内投资项目的资金800万元将于2019年拨付。

附件5

2019年钦州市基层医疗卫生机构能力建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 |  | 开工年限 | 建设规模（平方米） | 各级资金投入测算(万元) |  |  |  | 前期工作完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 | 县（区）等其他资金 |  |  |
|  | 合计（1项） |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| 一 | 乡镇卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （一） | 普通中心卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （二） | 其他乡镇卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 县级综合医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 县级中医医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 四 | 县级妇幼保健院（0项） |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| （一） | 县级妇幼保健院业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （二） | 县级妇幼保健院设备购置（1项） |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| 1 | 钦州市浦北县妇幼保健院 | 高危孕产妇、新生儿急救转运车（含车载设备）、产儿科急救设备 | 2019年 |  | 600 |  | 600 | 0 | 规划 | 浦北县人民政府 |
| 五 | 县级疾病预防控制中心业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六 | 县级精神病专科医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

附件6

2020年钦州市基层医疗卫生机构能力建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工年限 | 建设规模（平方米） | 各级资金投入测算(万元) |  |  |  | 前期工作完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 | 县等其他资金 |  |  |
|  | 合计（1项） |  |  | 10000 | 4000 | 0 | 2400 | 1600 |  |  |
| 一 | 乡镇卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （一） | 普通中心卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （二） | 其他乡镇卫生院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 县级综合医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 县级中医医院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 四 | 县级妇幼保健院（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （一） | 县级妇幼保健院业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| （二） | 县级妇幼保健院设备购置（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 五 | 县级疾病预防控制中心业务用房（0项） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六 | 县级精神病专科医院（1项） |  |  | 10000 | 4000 | 0 | 2400 | 1600 |  |  |
| 1 | 钦州市浦北县精神专科医院 | 综合业务楼及相关配夽设施10000平方米 | 2018年-2019年 | 10000 | 4000 |  | 2400 | 1600 | 立项 | 浦北县人民政府 |

附件7

2017-2020年钦州市基层医疗卫生机构能力提升工程项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工 年限 | 建设规模（平方米） | 计划投资 （万元） | 资金来源 | 前期工作 完成情况 | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（8项） |  |  | 117700 | 42532 |  |  |  |  |
| 一 | 普通中心卫生院业务用房（1项） | 建设1个乡镇卫生院业务用房 |  | 36000 | 6900 |  |  |  |  |
| 1 | 浦北县张黄中心卫生院整体搬迁项目 | 整体搬迁，业务用房建设 | 2018年 | 36000 | 6900 | 计划申请开发银行贷款5800万元，县区资金配套及其他资金来源1100万元 | 正在进行可行性研究及土地规划的落实 | 浦北县人民政府 | 浦北县人民政府申报 |
| 二 | 县区级综合医院（4项） |  |  | 54710 | 22599 |  |  |  |  |
| 1 | 钦南区人民医院医技综合楼 | 总建筑面积13730平方米 | 2018年 | 13730 | 6178 | 计划申请中央资金4900万元、自治区资金980万元、县区配套及其他来源资金298万元 | 已取得立项、环评、土地预审、规划、可研批复 | 钦南区人民政府 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |
| 2 | 钦州市浦北县人民医院感染性疾病科建设项目 | 建设感染性疾病科，总建筑面积8580平方米（含地下室） | 2018年 | 8580 | 2591 | 计划申请中央资金2073万元、自治区资金415万元、县区配套及其他来源资金103万元 | 已完成立项、环评、土地预审、规划、可研 | 浦北县人民政府 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |
| 3 | 钦北区人民医院传染病住院楼项目 | 传染病住院楼建设面积5000平方米 | 2018年 | 5000 | 1500 | 申请中央、自治区资金、县区配套及其他来源 |  | 钦北区人民政府 | 钦北区人民政府申报 |
| 4 | 钦州港人民医院建设项目 | 新建医院，业务楼建设，建筑面积27400平方米 | 2020年 | 27400 | 12330 | 计划申请中央资金5000万元、自治区资金1000万元、县区配套及其他来源资金6330万元 | 已列入规划 | 钦州港区管委 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |
| 三 | 县区级中医医院（1项） |  |  | 20000 | 9000 |  |  |  |  |
| 1 | 钦州市浦北县中医医院综合大楼建设项目 | 总建筑面积20000平方米 | 2020年 | 20000 | 9000 | 计划申请中央资金5000万元、自治区资金1000万元、县区配套及其他来源资金4000万元 |  | 浦北县人民政府 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |
| 四 | 县区级妇幼保健院业务用房（1项） |  |  | 4560 | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 钦州市钦州港经济技术开发区妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积4560平方米 | 2020年 | 4560 | 2025 | 计划申请中央资金1200万元、自治区资金240万元、县区配套及其他来源资金612万元 |  | 钦州港区管委 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |
| 五 | 县区级疾病预防控制中心业务用房（1项） |  |  | 2430 | 2008 |  |  |  |  |
| 1 | 钦州港经济技术开发区疾病预防控制中心业务楼 | 总建筑面积2430平方米 | 2020年 | 2430 | 2008 | 计划申请中央资金600万元、自治区资金120万元、县区配套及其他来源资金1288万元 |  | 钦州港区管委 | “十三五”医疗卫生领域项目储备库 |