- 附件

表1  钦州市火电企业超低排放改造项目计划表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 机组 | 装机容量（MW） | 改造资金（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州港区 | 国投钦州发电有限公司 | 1# | 630 | 24430 | 2016年已完成 |
| 2 |  |  | 2# | 630 |  | 2017年 |
| 3 |  | 广西金桂浆纸业有限公司 | 1# | 150 |  | 2017年 |
| 4 |  |  | 2# | 150 |  | 2018年4月 |

表2  钦州市糖厂锅炉烟气治理改造项目计划表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 锅炉规模（吨/时） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵山县 | 陆屋欧亚糖业有限公司 | 2*35、1*50 | 2020年 |
| 2 | 灵山县 | 灵山县武利制糖有限公司 | 2*30、1*45 | 2019年 |
| 3 | 浦北县 | 广西浦北县安寨糖业有限公司 | 1*35 | 2019年 |
| 4 | 浦北县 | 浦北县金和制糖有限公司（湘桂） | 1*25、1*45 | 2019年 |
| 5 | 钦南区 | 那彭欧亚糖业有限公司 | 1*30、1*35、1*50 | 2020年 |
| 6 | 钦南区 | 钦江欧亚糖业有限公司 | 3*35 | 2020年 |
| 7 | 钦北区 | 世纪飞龙集团平吉制糖有限责任公司（钦州市联丰制糖） | 1*30、1*50 | 2019年 |
| 8 | 钦北区 | 广西钦州市华驭糖业有限公司（大煌） | 1*20、1*25、1*85 | 2019年 |
| 9 | 钦州港区 | 犀牛脚欧亚糖业有限公司 | 2*35 | 2020年 |

备注：1.未列入清洁燃烧改造的糖厂，鼓励其实施清洁燃烧技术改造。

2.涉及企业重组、搬迁、合并等后仍使用原有锅炉的按时间节点完成改造。

表3 重点行业脱硫脱硝治理工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 建设起止年限 | 截至目前项目前期工作进展情况 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点行业脱硫脱硝 | 新建 | 各县区 | 各县区开展火电、钢铁、水泥、有色冶炼、平板玻璃等行业脱硫、脱硝治理设施稳定达标治理，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造，对不能稳定达标的企业，逐一进行改造。 |  | 2016－2020年 | 已陆续开展工业行业的污染物排放治理，目前需进一步深化对重点行业的污染物减排。 | 各县区人民政府（管委）、重点行业企业 |

表4-1 水泥行业粉磨站等粉尘污染治理工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 建设起止年限 | 项目业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥行业粉磨站粉尘污染治理工程 | 改造 | 各县区 | 对全市4家水泥企业开展磨机除尘系统提升改造、原料堆场密闭化及原料高效输送改造、厂区道路硬化及道路保洁。 |  | 2017－2020年 | 企业 | 企业自筹 |

表4-2 水泥行业粉磨站等粉尘污染治理工程企业清单

| 序号 | 属地 | 企业名称 | 生产地址 | 产品明细 | 许可证号 | 有效期 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵山县 | 广西灵山县逢春化工有限公司 | 灵山县十里工业区 | 水剂（1）13%2甲4氯钠水剂（加工）（13.0%）（2）40%乙烯利水剂（加工）（40.0%）（3）草甘膦水剂（加工）（＞10%）（4）杀虫双水剂（加工）（≥18.0%） | XK13-003-01185 | 2019年 11月18日 | 2014年 11月19日 |
| 2 | 浦北县 | 浦北县海特水泥有限责任公司 | 浦北县乐民镇六黎工业区 | 产品：通用水泥42.5（粉磨站） 生产线：1条粉磨生产线 关键设备：Φ3.2×13m水泥磨1台 | XK08-001-06011 | 2020年 3月19日 | 2015年 3月20日 |
| 3 | 钦南区 | 广西钦州金锋水泥有限公司 | 黎合江工业园区 | 通用水泥42.5（粉磨站） | XK08-001-05635 | 2018年 1月23日 | 2013年 1月24日 |
| 4 | 钦南区 | 广西登高集团钦州旭升水泥有限公司 | 黎合江工业园区 | 产品：通用水泥52.5（粉磨站） 生产线：1条粉磨生产线 关键设备：Φ4.2×13m水泥磨1台 | XK08-001-05096 | 2021年 8月15日 | 2016年 8月16日 |

表5  城市扬尘综合治理项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工地扬尘综合整治 | 续建 | 全市 | 施工现场实施封闭围挡，安装工地冲洗装置，购置土石方工地水雾炮设施和固定雾化降尘设施，开展建筑工地扬尘在线监测工作，提高建筑工地管控水平。具体内容以《钦州市2017年整治细颗粒物工作方案》（钦政办电〔2017〕82号）为准。 | 2013－2020年 | 各县区人民政府（管委） |
| 2 | 渣土运输车辆管控 | 续建 | 全市 | 规范建筑渣土运输管理，统一管理和调配建筑渣土，探索特许经营，鼓励组建规模化的建筑垃圾专业运输企业。具体内容以《钦州市2017年整治细颗粒物工作方案》（钦政办电〔2017〕82号）为准。 |  |  |
| 3 | 道路扬尘治理 | 续建 | 全市 | 制定道路清扫保洁和精细化管理规程，购买高性能道路清扫保洁装备，加大主、次干道清扫保洁和冲洗频次，提高道路清洁机扫率。具体内容以《钦州市2017年整治细颗粒物工作方案》（钦政办电〔2017〕82号）为准。 |  |  |
| 4 | 加强城市绿化建设 | 续建 | 全市 | 提高城乡绿地面积和绿化率，加大城区裸土治理。 |  |  |

表6  燃煤锅炉节能环保综合提升工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤锅炉节能环保综合提升工程 | 技改 | 各县区 | 1.推广高效锅炉； 2.淘汰落后锅炉； 3.实施燃煤锅炉节能改造； 4.提升锅炉污染治理水平； 5.推动高效锅炉产业化； 6.实施燃料结构优化调整。 |  | 2016－2020年 | 各企事业单位 |

表7  清洁能源推广应用工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源示范区建设 | 续建 | 全市 | 推进钦州市分布式光伏发电示范项目建设。 |  | 2010－2020年 | 相关县区人民政府（管委） |

表8 机动车污染防治工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化新生产车船环境监管项目 | 续建 | 全市 | 2017 年1 月1 日起，对新生产的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途）实施第五阶段排放标准；2017年7月1 日起，对新生产的重型柴油车实施第五阶段排放标准；2018年1月1 日起，对新生产的轻型柴油车实施第五阶段排放标准。 2017 年1 月1 日起，对新生产的低速货车执行与轻型柴油车同等污染物排放标准；2018 年7 月1 日起，对新生产的三轮汽车实施第三阶段污染物排放标准；力争2020 年底前实施非道路移动机械第四阶段污染物排放标准；2019 年1 月1 日起，对新生产的船用发动机实施第一阶段污染物排放标准。 |  | 2013－ 2020年 | 各县区人民政府（管委） |
| 2 | 加强在用车船环境监管项目 | 续建 | 全市 | 采取划定禁行区域、经济补偿等方式加快淘汰黄标车和老旧车，至2017年基本淘汰全市范围的黄标车。开展非道路移动机械和船舶污染源普查，推动建立相应的管理台账。 |  | 2013－ 2020年 | 各县区人民政府（管委） |
| 3 | 机动车燃油提质与供应保障项目 | 续建 | 全市 | 2017 年1 月1 日起，全市范围全面供应国V标准车用汽油（含E10 乙醇汽油）、车用柴油（含B5 生物柴油），停止销售低于国Ⅴ标准的车用汽、柴油； 2017 年7 月1 日起，全市全面供应国IV 标准普通柴油，停止销售低于国IV标准的普通柴油；2018 年1 月1 日起，全市供应与国V标准车用柴油相同硫含量的普通柴油，停止销售低于国V标准的普通柴油。力争2019年实施汽、柴油国VI标准。 |  | 2013－ 2020年 | 各县区人民政府（管委） |
| 4 | 城市绿色交通体系建设项目 | 续建 | 全市 | 加快和优化全市高速铁路网、城市公共绿色交通体系建设，大力发展综合公共绿色交通系统，建设完善城市步行和自行车交通系统；发展绿色货运，大力建设铁路、水运等节能减排型运输通道，加快城市货运车辆标准化与清洁能源化；推广应用节能和新能源公交车；积极创建新的节能减排试点示范。 |  | 2015－ 2020年 | 各县区人民政府（管委） |
| 5 | 机动车检验制度改革 | 续建 | 全市 | 2017年1月1日起，全市范围机动车排放检验停止发放环保标志，改为发放排放检验报告，机动车排放检验作为安全检验的前置条件；2017年7月1日起，全市机动车排放检验监管平台实行联网；2018年1月1日起，市级环保部门与公安部门完成建立本级部门间数据交换平台，实现本级机动车排放检验信息联网、数据共享、建立机动车排放检验信息核查机制。 |  | 2017－2018年 | 各县区人民政府（管委） |

表9  重点行业VOCs综合整治项目

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs排放清单调查 | 新建 | 全市 | 2017年重点开展全市石化、化工、工业涂装、包装印刷、机动车和油品储运销等重点行业企业挥发性有机物VOCs排放清单调查。 | 2017年 | 各县区人民政府（管委） |
| 2 | 石化行业VOCs达标排放治理 | 新建 | 全市 | 开展石油炼制和石油化学生产企业实施新排放标准，全面推进环保设施达标排放改造。组织开展石化企业泄漏检测与修复（LDAR）运行情况排查。 | 2017年 | 各县区人民政府（管委），重点行业企业 |
| 3 | 化工行业VOCs综合整治 | 新建 | 全市 | 针对有机化学原料制造、农药制造、医药化工、涂料油墨颜料制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造等化工行业，实施挥发性有机物综合整治，力争2020年，VOCs综合去除率达到70%以上。 | 2016－2020年 | 各县区人民政府（管委），重点行业企业 |
| 4 | 工业涂装VOCs综合整治 | 新建 | 全市 | 重点推进汽车、家具、工程机械、钢结构、卷材等行业涂装VOCs治理。 | 2016－2020年 | 各县区人民政府（管委），重点行业企业 |
| 5 | 印刷行业VOCs综合整治 | 新建 | 全市 | 使用低挥发性油墨和粘胶剂、采取低VOCs排放印刷工艺、加强无组织废气收集等综合措施，推进VOCs减排。本市可依据本地产业结构特点，因地制宜选择制糖业、木材加工等行业开展VOCs排放控制。 | 2016－2020年 | 各县区人民政府（管委），重点行业企业 |
| 6 | 交通源VOCs减排 | 新建 | 全市 | 以汽油车尾气排放和蒸发排放控制为重点推进机动车VOCs综合治理，推进加油站、油罐车、储油库油气回收及综合治理。 | 2016－2020年 | 各县区人民政府（管委），重点行业企业 |

表10  空气质量监测网络建设工程

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 建设起止年限 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目（钦州点） | 新建 | 全市 | 根据自治区环保厅统一部署，开展县级环境空气质量自动监测站建设以及信息化软件平台建设，包括运营监管软件建设和监测数据管理软件。 |  | 2016－2017年 | 市环保局 |
| 2 | 广西PM2.5等大气复合污染物监测预警体系建设项目（钦州点） | 续建 | 全市 | 本项目为广西大气污染综合防治重点工程的核心项目。1.进一步完善市现有大气监测预警能力的扩建、提升、调整；2.新增县级环境空气自动监测点建设；3.新增重点工业园区特征污染物监控站、区域大气污染物传输通道监控自动站等。 |  | 2014－2018年 | 市环境监测站 |
| 3 | 广西大气污染物源清单建立项目（钦州点） | 续建 | 全市 | 根据自治区环保厅统一部署，开展本市大气污染源清单研究与建立工作，建立量化数模型，明晰大气污染来源，污染物种类包括大气细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、氨气（NH3）、可挥发性有机物（VOCs）、一氧化碳（CO）等7种，污染源种类包括固定源、移动源、开放源等。 |  | 2014－2020年 | 市环保局、市环境监测站 |
| 4 | 广西大气颗粒物源解析项目（钦州点） | 续建 | 全市 | 根据自治区环保厅统一部署，逐步开展大气颗粒物来源解析工作，定量确定颗粒物不同行业的来源，明确颗粒物污染减排方向、制订防治措施；同时加大对市环境监测站实验室开展源解析实验室能力建设。 |  | 2013－2020年 | 市环保局、市环境监测站 |